|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORME Nº 0005-2025-MINCETUR/PROYECTO VUCE 2.0 – JDCC** | | |
|  | | |
| **A** | **:** | **DIEGO ALEXI GONZALES VASQUEZ** |
|  |  | Especialista de Sistemas de Información del Proyecto VUCE 2.0 |
|  |  |  |
| **DE** | **:** | **JORGE DANIEL CISNEROS CABELLO** |
|  |  | Consultor en Aseguramiento de la Calidad de SW para el Proyecto VUCE 2.0 |
|  |  |  |
| **ASUNTO** | **:** | Informe mensual de actividades del mes de Mayo 2025 |
|  |  |  |
| **REFERENCIA** | **:** | Contrato Nº 089-2023/MINCETUR/VCE/VUCE 2.0 y adenda N° 007 Consultor Proyecto VUCE 2.0 |
|  |  |  |
| **FECHA** | **:** | 20 de mayo de 2025 |
|  |  |  |

1. **INTRODUCCIÓN**

Con fecha 06 de noviembre de 2023, se suscribió el Contrato Nº089-2023/MINCETUR/VCE/VUCE 2.0 y adendas, mediante el cual se contrató a mi persona para desempeñarme como “Consultor en Aseguramiento de la Calidad de SW” para definir, revisar y ejecutar los casos de prueba de los entregables de los sistemas de información que se adquieren de acuerdo con la arquitectura tecnológica definida para la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el cumplimiento de los objetivos del Proyecto VUCE 2.0.

1. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

En ese sentido, a continuación, se detalla las actividades que, en el marco de la consultoría a mi cargo he venido desarrollando durante el mes de mayo:

|  |
| --- |
| 1. **DEFINIR Y EJECUTAR LOS CASOS DE PRUEBA.** |
|  |
| 1. Se dio pruebas de correcciones automatizadas para las Zee-Paita Zee-Matarani, con el objetivo de corregir error de programación para el proyecto [ZEE] |
| 1. Se validó la funcionalidad de los objetos configurados en caliente para aplicar las correcciones correspondientes durante la ejecución, los errores que se muestran son corregidas en el momento para completar el flujo mapeado. |
| [**Ver**](#Anexo01) **Anexo N° 01:**  **[EJECUCIÓN] Pruebas Exploratorias con procesos automatizados con tasa de error y éxito para validar la configuración de los script y su correspondiente corrección para ZEE Matarani y Paita para el Proyecto [ZEE]** |
|  |
| 1. **REALIZAR Y DOCUMENTAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FUNCIONAL DE LOS PRODUCTOS ENCARGADOS POR EL LÍDER TÉCNICO.** |
|  |
| 1. Se envío de Informe de ejecución de pruebas de tipo Automatización para los distintos módulos de la ZEE-Matarani & ZEE-Paita apuntando al Ambiente de Capacitación para el proyecto [ZEE] |
| 1. Se elaboró documentos Word con leyenda de las pruebas para con resultados exitosos para las pruebas en ZEE Matarani y Paita. Para los objetos:   vuce-control-acceso.side  Control Acceso  VUCE-ZEE.side  vuce-zee-aforo.side  vuce-zee-balanza-registro-pesaje.side  vuce-zee-contrato-registro-inversion.side  vuce-zee-ingresos-control-inicial.side  vuce-zee-notificaciones.side  vuce-zee-salida-control-registro-vehiculos-salida.side  vuce-zee-tesoreria-registro-tipo-cambio.side |
| [**Ver**](#Anexo02) **Anexo N°02:**  **[Reporte] Informe de Finalización de Atención de pruebas de Automatización - ZEE Matarani & Paita en Ambiente de Capacitación para el proyecto [ZEE]** |
|  |
|  |
| 1. **REPORTAR E INFORMAR LÍDER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS.** |
|  |
|  |
| 1. Se informó y envió reporte de Finalización de atención de la asignación de pruebas automatizadas para el proyecto [ZEE] |
|  |
| 1. Se informó el resultado en común para ZEE Paita y Matarani con la siguiente leyenda  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Objeto de Prueba** | **Estado** | **MODULO / OPCIÓN ATENDIDO** | | vuce-control-acceso.side | EXITOSO | Control Acceso | | VUCE-ZEE.side | EXITOSO | Login a ZEE | | vuce-zee-aforo.side | EXITOSO | AFORO -> BANDEJA DE SOLICITUDES DE INSPECCIONES | | vuce-zee-balanza-registro-pesaje.side | EXITOSO | BALANZA -> PESAJE VEHICULO | | vuce-zee-contrato-registro-inversion.side | EXITOSO | CONTRATO -> BANDEJA DE REGISTRO DE CONTRATOS | | vuce-zee-ingresos-control-inicial.side | EXITOSO | CONTRATO -> BANDEJA DE REGISTRO DE CONTRATOS | | vuce-zee-notificaciones.side | EXITOSO | NOTIFICACIONES -> CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES | | vuce-zee-salida-control-registro-vehiculos-salida.side | EXITOSO | SALIDA -> CONTROL INICIAL | | vuce-zee-tesoreria-registro-tipo-cambio.side | EXITOSO | Registro tipo cambio | |
|  |
|  |
| [**Ver**](#Anexo03) **Anexo N° 03:**  **[Reporte] Se envía el reporte de resultados de pruebas automatizadas para ZEE Paita y Zee Matarani para el Proyecto [ZEE]** |
|  |
| 1. **OTRAS ACTIVIDADES QUE LE DESIGNE EL ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y/O EL COORDINADOR TÉNICO DEL PROYECTO.** |
|  |
| Inicio con la Re-programación (modificación de Scripts) para los Suite de Prueba de los ZEE Paita y ZEE Matarani debido a que se encontró incompatibilidad con los objetos originales que apuntan al ambiente de Certificación para Proyecto [ZEE] |
| 1. Se realizó configuración de los scripts básicos utilizados para las pruebas en ZEE ambiente de Certificación, al ambiente de Capacitación, incluyendo los roles de usuarios y configuración de los menús dado que actualmente la posición del menú no es el mismo que en el otro ambiente y por último apuntar a los localizadores con otro identificador. |
|  |
| [**Ver**](#Anexo04) **Anexo N° 04:**  **[Automatización] Re-Programar las fuentes de automatización para el ambiente de CAPACITACIÓN para los ZEE Paita y Matarani Proyecto [ZEE]** |
|  |
| Se participaron en las Siguientes Reuniones |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tema | Desarrollo de la reunión | Participantes | Evidencia |
| 01 | **Daily Scrum entre el equipo QA** | Coordinación y reportes de actividades diarias con el equipo de Calidad. | * Adaia Silvera * Celia Ramirez * Daniel Sanchez * Gabriela Polanco * Jorge Cisneros * Julio Soria * Ruth Huapaya * Gianela A. * Max Chanca * Maria Luisa * Maria Lourdes * Luis Enrique * Liz Ordoñez * Mey Ling * Juan José Lopez * Galahad Rengifo | [**Ver**](#Anexo05) **Anexo N°05:**  **[Gestión de PPS] Análisis, Revisión, Preparación de Casos de Prueba para el RNF: Pruebas de Automatizadas "Pruebas de Navegabilidad" del Proyecto [Autenticación 2.0]** |

1. **RECOMENDACIONES**

* Se recomienda que los PSS/IPS elaborados en base al análisis funcional, pase por una etapa de aprobación del usuario (producto owner) debido a que se detectó que las bases de pruebas como las HU/DAD no cubren a la totalidad las necesidades del usuario. En lo que incluir pruebas integrales como pruebas iniciales es fundamental para poder ser replicadas en el ambiente de Calidad.

Es cuanto tengo que informar, quedo de usted.

Asimismo, se adjunta Recibo de Honorarios Electrónico y Formato Conformidad de Servicio de Consultoría.

Atentamente,

****

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Jorge Daniel Cisneros Cabello**

Consultor en Aseguramiento de la Calidad de SW

Proyecto VUCE 2.0

**ANEXOS**

|  |
| --- |
| 1. **DEFINIR Y EJECUTAR LOS CASOS DE PRUEBA.** |
|  |
| **Anexo N° 01:**  **[EJECUCIÓN] Pruebas Exploratorias con procesos automatizados con tasa de error y éxito para validar la configuración de los script y su correspondiente corrección para ZEE Matarani y Paita para el Proyecto [ZEE]** |
| Se dio pruebas de correcciones automatizadas para las Zee-Paita Zee-Matarani , con el objetivo de corregir error de programación para el proyecto [ZEE] |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. **REALIZAR Y DOCUMENTAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FUNCIONAL DE LOS PRODUCTOS ENCARGADOS POR EL LÍDER TÉCNICO.** |
|  |
| **Anexo N°02:**  **[Reporte] Informe de Finalización de Atención de pruebas de Automatización - ZEE Matarani & Paita en Ambiente de Capacitación para el proyecto [ZEE]** |
| Se envío de Informe de ejecución de pruebas de tipo Automatización para los distintos módulos de la ZEE-Matarani & ZEE-Paita apuntando al Ambiente de Capacitación para el proyecto [ZEE] |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. **REPORTAR E INFORMAR LÍDER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS.** |
|  |
| **Anexo N° 03:**  **[Reporte] Se envía el reporte de resultados de pruebas automatizadas para ZEE Paita y Zee Matarani para el Proyecto [ZEE]** |
| Se informó y envió reporte de Finalización de atención de la asignación de pruebas automatizadas para el proyecto [ZEE] |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1. **OTRAS ACTIVIDADES QUE LE DESIGNE EL ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y/O EL COORDINADOR TÉNICO DEL PROYECTO.** |
|  |
| **Anexo N° 04:**  **[Automatización] Re-Programar las fuentes de automatización para el ambiente de CAPACITACIÓN para los ZEE Paita y Matarani Proyecto [ZEE]** |
| Inicio con la Re-programación (modificación de Scripts) para los Suite de Prueba de los ZEE Paita y ZEE Matarani debido a que se encontró incompatibilidad con los objetos originales que apuntan al ambiente de Certificación para Proyecto [ZEE] |
|  |
|  |
|  |
| **Anexo N°05:**  **[Reunion] Daily Scrum entre el equipo QA** |
|  |
|  |
|  |