|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORME Nº 0005-2024-MINCETUR/PROYECTO VUCE 2.0 – JDCC** | | |
|  | | |
| **A** | **:** | **DIEGO ALEXI GONZALES VASQUEZ** |
|  |  | Especialista de Sistemas de Información del Proyecto VUCE 2.0 |
|  |  |  |
| **DE** | **:** | **JORGE DANIEL CISNEROS CABELLO** |
|  |  | Consultor en Aseguramiento de la Calidad de SW para el Proyecto VUCE 2.0 |
|  |  |  |
| **ASUNTO** | **:** | Informe mensual de actividades del mes de Mayo 2024 |
|  |  |  |
| **REFERENCIA** | **:** | Contrato Nº 089-2023/MINCETUR/VCE/VUCE 2.0 y adenda N° 002 Consultor Proyecto VUCE 2.0 |
|  |  |  |
| **FECHA** | **:** | 21 de mayo de 2024 |
|  |  |  |

1. **INTRODUCCIÓN**

Con fecha 06 de noviembre de 2023, se suscribió el Contrato Nº 089-2023/MINCETUR/VCE/VUCE 2.0 y adendas, mediante el cual se contrató a mi persona para desempeñarme como “Consultor en Aseguramiento de la Calidad de SW” para definir, revisar y ejecutar los casos de prueba de los entregables de los sistemas de información que se adquieren de acuerdo con la arquitectura tecnológica definida para la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el cumplimiento de los objetivos del Proyecto VUCE 2.0.

1. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

En ese sentido, a continuación, se detalla las actividades que, en el marco de la consultoría a mi cargo he venido desarrollando durante el mes de mayo:

|  |
| --- |
| 1. **DEFINIR Y EJECUTAR LOS CASOS DE PRUEBA.** |
|  |
| 1. Se dio Análisis y Revisión de la Historia de usuario: HU\_AU.AC.003 “Visualizar landing de Perfiles” para Proyecto [Autenticación] |
| 1. En base al correo de asignación de Ruth, se inició con la actividad para el proyecto Autenticación, el cual se dió inicio al análisis de la HU\_AU.AC.003 de nombre: Visualizar landing de Perfiles. Seguidamente se Preparó los prospectos de casos de prueba para la prueba, en base al HU, en el nuevo documento PPS. 2. Se desarrolló el documento PPS con sus respectivos pasos y resultados esperados en base a los Casos de Prueba identificados en la etapa de Análisis para el proyecto Autenticación, dando un total de 35 casos de prueba, en función de la HU\_AU.AC.003 de nombre: Visualizar landing de Perfiles. Se finalizó los prospectos de casos de prueba para la prueba. |
| [**Ver**](#Anexo01) **Anexo N° 01:**  **[Gestión de PPS] Análisis, Revisión, Preparación de Casos de Prueba para la HU: HU\_AU.AC.003 "Visualizar landing de Perfiles" del Proyecto [Autenticación]** |
|  |
| 1. Se dio Análisis y Revisión de la Historia de usuario: HU\_GP.GP.004 “Cabecera Pie de Página” para Proyecto [Autenticación] |
| 1. En base al correo de asignación de Ruth, se inició con la actividad para el proyecto Autenticación, el cual se dió inicio al análisis de la HU\_GP.GP.004 de nombre: Cabecera Pie de Página. Seguidamente se Preparó los prospectos de casos de prueba para la prueba, en base al HU, en el nuevo documento PPS. 2. Se desarrolló el documento PPS con sus respectivos pasos y resultados esperados en base a los Casos de Prueba identificados en la etapa de Análisis para el proyecto Autenticación, dando un total de 8 casos de prueba, en función de la HU\_AU.AC.003 de nombre: Visualizar landing de Perfiles. Se finalizó los prospectos de casos de prueba para la prueba. |
| [**Ver**](#Anexo02) **Anexo N° 02:**  **[Gestión de PPS] Análisis, Revisión, Preparación de Casos de Prueba para la HU: HU\_GP.GP.004 "Cabecera Pie de Página" del Proyecto [Autenticación]** |
|  |
| 1. Se dio Análisis y Revisión de la Historia de usuario: HU\_AD.CU.012 “Administrar cuenta Vuce Reniec” para Proyecto [Autenticación] |
| 1. Se dio Inicio a la Preparación y Finalización Casos de Prueba (Potenciales) en base al HU\_AD.CU.012 “Administrar Cuenta VUCE Reniec” [Autenticación] |
| 1. En base al correo de asignación de Ruth, se inició con la actividad para el proyecto Autenticación, el cual se dió inicio al análisis de la HU\_AD.CU.012 de nombre: Administrar Cuenta VUCE Reniec. Seguidamente se Preparó los prospectos de casos de prueba para la prueba, en base al HU, en el nuevo documento PPS. 2. Se desarrolló el documento PPS con sus respectivos pasos y resultados esperados en base a los Casos de Prueba identificados en la etapa de Análisis para el proyecto Autenticación, dando un total de 75 casos de prueba, en función de la HU\_AD.AC.012 de nombre: Administrar cuenta VUCE Reniec. Se finalizó los prospectos de casos de prueba para la prueba. |
| [**Ver**](#Anexo03) **Anexo N° 03:**  **[Gestión de PPS] Análisis, Revisión, Preparación de Casos de Prueba para la HU: HU\_AD.CU.012 "Administrar cuenta VUCE Reniec" del Proyecto [Autenticación]** |
|  |
| 1. Inicio en Atención de la asignación para el analisis y preparación de pruebas (Sistema y Documentación) para el proceso: HU\_GP.GS.003 “Formato General para el registro de la Solicitud” para Proyecto [MR 2.0] |
| 1. Actividad de Ejecución de pruebas tomando de apoyo los documentos base PPS y HU: HU\_GP.GS.003 “Formato General para el registro de la Solicitud” para Proyecto [MR 2.0] |
| 1. Considerando el correo enviado para la atención de pruebas enviado por Ruth, se inició con la actividad para el proyecto MR 2, el cual se dio validación la disponibilidad del sistema y revisión de la documentación PPS y HU: GS.RS.003 de nombre: Formato General para el registro de la Solicitud. 2. Se elaboró el nuevo documento IPS, tomando de base la PPS elaborada por el equipo de calidad y la HU elaborada por el equipo de análisis. En donde se ejecuta los pasos indicados con sus respectivas evidencias y comentarios de los resultados reales del sistema. |
| [**Ver**](#Anexo04) **Anexo N° 04:**  **[Gestión de IPS] Ejecución de Pruebas, Registro de defectos para la PPS y HU: GS.RS.003 "Formato General para el registro de la Solicitud" del Proyecto [MR 2.0]** |
| 1. Inicio de Atención de ejecución de pruebas exploratorias en base a la asignación via mail - Para el Proyecto ZEE en la versión 6.2 y en el nuevo ambiente de Capacitación |
| 1. De acuerdo a lo informado vía correo electrónico, se da inicio a la ejecución de pruebas para validar los siguientes puntos del sistema:   - Exploración de funcionamiento  - Validación de defectos  - Pruebas de Regresión  Donde la nueva ejecución se dará bajo el nuevo ambiente de capacitación |
| [**Ver**](#Anexo05) **Anexo N° 05:**  **[Prueba Exploratoria] Ejecución de pruebas exploratorias para la el nuevo despliegue de SISTEMA ZEE 6.2 en el ambiente de CAPACITACION** |
|  |
| 1. Inicio de Atención de ejecución de pruebas y elaboración de data, en especial generación de alertas/notificaciónes - Para el Proyecto ZEE en la versión 6.2 y en el nuevo ambiente de Capacitación |
| 1. De acuerdo a lo informado via correo electrónico, prepara la información necesaria para las ejecuciones de regresión, se elaboró notificaciones y alertas que serán requeridas para las distintas pruebas que el equipo de calidad consumirá para las pruebas transversales en su proceso:   -Para el caso: Cuando Aforador observa Draft de ingreso  -Para el caso: Cuando Aforador aprueba Draft de ingreso  -Para el caso: Cuando ZEE (tipo RUC) ejecuta un pago PASARELA  -Para el caso: Cuando Tesorero solo Factura orden de pago  -Para el caso: Cuando Tesorero Factura y PAGA orden de pago  -Para el caso: Cuando ZEE guarda el Registro, conformidad de ingreso  Donde la nueva ejecución se dará bajo el nuevo ambiente de capacitación |
| [**Ver**](#Anexo06) **Anexo N° 06:**  **[Ejecución de Prueba y Preparación de Data] Preparación data base para ser utilizado en pruebas generales del equipo de Calidad, para el SISTEMA ZEE 6.2 en el ambiente de CAPACITACION** |
|  |
| 1. Inicio de Atención de ejecución de pruebas en un flujo General - Para el Proyecto MR 2.0, generación de nueva SUCE para la entidad IPEN en TUPA 16 |
| 1. Se dio por asignado la ejecución general de flujo Principal de generación de SUCE/Tramite con la modalidad de TUPA 16 con entidad IPEN, para la validación:   -Generación número de trámite  -Generación de numero suce  -Validación de Pasos  -Relacionar prueba con el registro de IPS  -Recopilar defectos/incidencias encontradas durante el proceso  -Validar la estabilidad del sistema. |
|  |
| [**Ver**](#Anexo07) **Anexo N° 07:**  **[Ejecución de Prueba] Atención de Ejecución de pruebas Flujo General de creación de SUCE con Entidad IPEN bajo el sistema MR 2.0** |
|  |
| 1. Validación a nivel técnico de los registros de datos que consume el sistema MR 2.0 para corroboración de los datos, en base a la inducción brindada con el documento de Mapeo Técnico. |
| 1. En base a la reunión con el apoyo Julio Soria, se brindó la inducción del uso del Mapeo Técnico (para este caso en MR 2.0), que servirá de apoyo para la ejecución y elaboración de IPS, para esta actividad se entró una etapa exploratoria para la corroboración del documento VS la base de datos. |
| [**Ver**](#Anexo08) **Anexo N° 08:**  **[Prueba Exploratoria] Validación del entorno de Base de Datos en Postgre de consume el sistema MR 2.0, en paralelo a la ejecución de pruebas exploratorias** |
|  |
| 1. **REALIZAR Y DOCUMENTAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FUNCIONAL DE LOS PRODUCTOS ENCARGADOS POR EL LÍDER TÉCNICO.** |
|  |
| 1. Registro de Incidencias y reparación del comunicado al funcional responsable, para su respectivo feedback, durante la etapa de elaboración del PPS, en base al análisis del artefacto HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Página" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
| 1. Se envió por correo la lista de defectos/consultas al analista funcional (propietario del HU), brindando las inconsistencias presentadas durante la etapa de elaboración del PPS, con sus respectivos comentarios y evidencias, sobre el artefacto: HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Página" para el proyecto [Autenticación] |
| [**Ver**](#Anexo09) **Anexo N° 09:**  **[Gestión de PPS] Reporte de Defecto en base al análisis para la HU: HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Página" del Proyecto [Autenticación]** |
|  |
| 1. Registro de Incidencias y reparación del comunicado al funcional responsable, para su respectivo feedback, durante la etapa de elaboración del PPS, en base al análisis del artefacto HU\_AU.GA.003 "Registrar funcionario que ya tiene Cuenta Vuce" para el proyecto [Autenticación] |
| 1. Se envió por correo la lista de defectos/consultas al analista funcional (propietario del HU), brindando las inconsistencias presentadas durante la etapa de elaboración del PPS, con sus respectivos comentarios y evidencias, sobre el artefacto: HU\_AU.GA.003 "Registrar funcionario que ya tiene Cuenta Vuce" para el proyecto [Autenticación] |
| [**Ver**](#Anexo10) **Anexo N° 10:**  **[Gestión de PPS] Reporte de Defecto en base al análisis para la HU: HU\_AU.GA.003 "Registrar Funcionario que ya tiene Cuenta VUCE" del Proyecto [Autenticación]** |
|  |
| 1. Registro de Incidencias y reparación del comunicado al funcional responsable, para su respectivo feedback, durante la etapa de elaboración del PPS, en base al análisis del artefacto HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
| 1. Se envió por correo la lista de defectos/consultas al analista funcional (propietario del HU), brindando las inconsistencias presentadas durante la etapa de elaboración del PPS, con sus respectivos comentarios y evidencias, sobre el artefacto: HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
| [**Ver**](#Anexo11) **Anexo N° 11:**  **[Gestión de PPS] Reporte de Defecto y Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce Reniec" del Proyecto [Autenticación]** |
|  |
| 1. De acuerdo a lo solicitado por Ruth, se realiza la verificación en presencial y contenido de los entregables enviados por el equipo de Veratia para el proyecto OLCE |
| 1. Se confirma el aseguramiento de los entregables, y la calidad de su contenido relacionado al proyecto y el propósito de su título, los entregables validados son los siguientes:  * Manuales de Usuario * Cartillas de Usuario * Video tutoriales   En base a la revisión se generó un documento detallado con la validación de los artefactos con sus respectivas evidencias y comentarios, el documento elaborado de nombre: OLCE – Verificación – Viñeta5.docx. |
| [**Ver**](#Anexo12) **Anexo N° 12:**  **Validación de entregables: Manuales de Usuario, Cartillas de Usuario y Video tutoriales por el equipo Veratia para el Proyecto OLCE** |
|  |
| 1. Registro de incidencias encontradas durante la etapa de ejecución y en la elaboración de IPS de HU\_GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud para el Proyecto [MR 2.0] |
| 1. Durante la etapa de elaboración de IPS basado en el PPS y HU, se registran las incidencias potenciales en un documento draft, posteriormente se informado al equipo responsable para su solución para el proyecto MR 2. |
| [**Ver**](#Anexo13) **Anexo N° 13:**  **[Gestión de IPS] Registro de defectos durante ejecución para la PPS y HU: GS.RS.003 "Formato General para el registro de la Solicitud" del Proyecto [MR 2.0]** |
|  |
| 1. Consumiendo la preparación de la data, se procede a ejecutar y registrar las evidencias del paso a paso de las pruebas. |
| 1. En base a la elaboración de las notificaciones y alertas que serán requeridas para las distintas pruebas que el equipo de calidad, se ejecutaron y documentaron las pruebas para los siguientes casos:   -Para el caso: Cuando Aforador observa Draft de ingreso  -Para el caso: Cuando Aforador aprueba Draft de ingreso  -Para el caso: Cuando ZEE (tipo RUC) ejecuta un pago PASARELA  -Para el caso: Cuando Tesorero solo Factura orden de pago  -Para el caso: Cuando Tesorero Factura y PAGA orden de pago  -Para el caso: Cuando ZEE guarda el Registro, conformidad de ingreso  Las ejecuciones se realizaron bajo la infraestructura del ambiente de capacitación |
| [**Ver**](#Anexo14) **Anexo N° 14:**  **[Registro de Ejecución] Etapa de Ejecución y reporte de las pruebas, para el SISTEMA ZEE 6.2 en el ambiente de CAPACITACION** |
|  |
| 1. Reporte de Incidencias encontradas durante la ejecución de la funcionalidad de Notificaciones y Alertas para el Sistema ZEE 6.2 apuntando al ambiente de Capacitación. |
| 1. En base a la elaboración de las notificaciones y alertas que serán requeridas para las distintas pruebas que el equipo de calidad, se ejecutaron las pruebas y se encontrados algunas inconsistencias y se reportaron durante la ejecución de las notificaciones:   -Para el caso: Cuando Aforador observa Draft de ingreso  -Para el caso: Cuando Aforador aprueba Draft de ingreso  -Para el caso: Cuando ZEE (tipo RUC) ejecuta un pago PASARELA  -Para el caso: Cuando Tesorero solo Factura orden de pago  -Para el caso: Cuando Tesorero Factura y PAGA orden de pago  -Para el caso: Cuando ZEE guarda el Registro, conformidad de ingreso  Todo reporte ha sido bajo la infraestructura del ambiente de capacitación |
| [**Ver**](#Anexo15) **Anexo N° 15:**  **[Registro de Incidencias] Documentación de Resultados en base a la ejecución, para el SISTEMA ZEE 6.2 en el ambiente de CAPACITACION** |
|  |
| 1. **REPORTAR E INFORMAR LÍDER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS.** |
|  |
| 1. Generación de Informe y Reporte de finalización de desarrollo del Artefacto de PPS en base a la HU\_AU.GA.003 "Registrar Funcionario que ya tiene Cuenta Vuce" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
| 1. Seguidamente se envió correo del cierre de desarrollo de PPS al líder de calidad (Ruth), para informar el resultado del analisis/elaboración, también informando de un correo adicional que se envía al funcional propietario del HU\_AU.GA.003 "Registrar funcionario que ya tiene Cuenta Vuce”. |
|  |
| [**Ver**](#Anexo16) **Anexo N° 16:**  **[Gestión de PPS] Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AU.GA.003 "Registrar funcionario que ya tiene Cuenta Vuce" del Proyecto [Autenticación]** |
|  |
| 1. Generación de Informe y Reporte de finalización de desarrollo del Artefacto de PPS en base a la HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Página" para el proyecto [Autenticación] |
| 1. Seguidamente se envió correo del cierre de desarrollo de PPS al líder de calidad (Ruth), para informar el resultado del analisis/elaboración, también informando de un correo adicional que se envía al funcional propietario del HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Pagina”. |
| [**Ver**](#Anexo17) **Anexo N° 17:**  **[Gestión de PPS] Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Pagina" del Proyecto [Autenticación]** |
| 1. Generación de Informe y Reporte de finalización de desarrollo del Artefacto de PPS en base a la HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
| 1. Seguidamente se envió correo del cierre de desarrollo de PPS al líder de calidad (Ruth), para informar el resultado del análisis/elaboración con su respectivo documento adjunto de PPS, también informando de un correo adicional que se envía al funcional propietario del HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce Reniec”. |
| [**Ver**](#Anexo18) **Anexo N° 18:**  **[Gestión de PPS] Análisis, Revisión, Preparación de Casos de Prueba, Reporte de Defecto y Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce" del Proyecto [Autenticación]** |
| 1. Informe y Reporte del progreso de la preparación de la información para Alertas y Notificaciones que será utilizados para distintos tipos de casos de prueba para el proyecto ZEE |
| 1. En base al correo enviado por Celia y en coordinación con Ruth, se procedió a la elaboración de la data de prueba y en consecuencia de su ejecución enviado reporte para cada uno de los casos:   - Para el progreso de preparación de data  - Para el progreso de la ejecución  - Adjunto del documento actualizado (de forma incremental)  - Estado Final de las casuísticas de prueba. |
| [**Ver**](#Anexo19) **Anexo N° 19:**  **[Reporte de Resultado] Envío de progreso de la generación de data para las Notificaciones y Alertas para el proyecto ZEE, en el ambiente de Capacitación.** |
| 1. Como reporte de información al Lider de calidad, se envía el resultado final del análisis (con documento adjunto) de la verificación presencial y contenido de los entregables enviados por el equipo de Veratia para el proyecto OLCE |
| 1. Con el apoyo de Julio Soria, se logró elaborar el reporte adjunto con los resultados de las validaciones de:   -Manuales de Usuario  -Cartillas de Usuario  -Videos Tutoriales   1. En el correo se adjunta el documento Word con los detalles de lo encontrado, tomando en base al documento Adenda – Viñeta 5 compartido por Ruth para el seguimiento. |
| [**Ver**](#Anexo20) **Anexo N° 20:**  **Reporte de resultado de los entregables: Manuales de Usuario, Cartillas de Usuario y Video tutoriales por el equipo Veratia para el Proyecto OLCE** |
| 1. Generación de Informe y Reporte de finalización de desarrollo del Artefacto de PPS en base a la HU\_AU.CV.007 "Crear Cuenta VUCE paso 2 Datos Usuario Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
| 1. Seguidamente se envió correo del cierre de desarrollo de PPS al líder de calidad (Ruth), para informar el resultado del análisis/elaboración con su respectivo documento adjunto de PPS, también informando de un correo adicional que se envía al funcional propietario del HU\_AU.GA.007 "Crear cuenta Vuce paso 2 Datos Usuario Reniec”. |
| [**Ver**](#Anexo21) **Anexo N° 21:**  **[Gestión de PPS] Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AU.CV.007 "Crear Cuenta VUCE paso 2 Datos Usuario Reniec" del Proyecto [Autenticación]** |
| 1. **OTRAS ACTIVIDADES QUE LE DESIGNE EL ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y/O EL COORDINADOR TÉNICO DEL PROYECTO.** |
|  |
| 1. Registro de Incidencias y reparación del comunicado al funcional responsable, para su respectivo feedback, durante la etapa de elaboración del PPS, en base al análisis del artefacto HU\_AU.CV.007 "Crear Cuenta VUCE paso 2 Datos Usuario Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
| 1. Se envió por correo la lista de defectos/consultas al analista funcional (propietario del HU), brindando las inconsistencias presentadas durante la etapa de elaboración del PPS, con sus respectivos comentarios y evidencias, sobre el artefacto: HU\_AU.CV.007 "Crear Cuenta Vuce Paso 2 Datos Usuario Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
| [**Ver**](#Anexo22) **Anexo N° 22:**  **[Gestión de PPS] Informar al Analista Funcional de Defectos en base al para la HU: HU\_AU.CV.007 "Crear Cuenta Vuce Paso 2 Datos Usuario Reniec" del Proyecto [Autenticación]** |
| Se participaron en las Siguientes Reuniones |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tema | Desarrollo de la reunión | Participantes | Evidencia |
| 01 | **Reunión diaria de seguimiento de actividades** | Coordinación y reportes de actividades diarias con el equipo de Calidad. | * Ruth Huapaya Zárate, * Maria Luisa Cabanillas León * Maria Lourdes Loayza Durand * Adaia onice * Liz Ordoñez * Daniel Sanchez * Jose Alejandro Puntriano * Julio Soria * Max chancaodria * Gabriela Polanco * Jorge Cisneros | [**Ver**](#Anexo23) **Anexo N° 23:**  **[Reunion] Daily Scrum entre el equipo QA** |
| 02 | **Coordinación de equipos de Certificación para las pruebas de Automatización** | Se acordó que las herramientas que se van a utilizar son las  siguientes:  - IDE Intellij Community Edition  - Framework de Automatización Web Serenity  - Framework de Automatización App Appium  - Patrón P.O.M  - Herramienta de Compilación Maven  -Técnica de Desarrollo BDD  - Librerías de Automatización: Cucumber, Guerkin , JUnit, TestNG | * Liz Ordoñez * Pedro Villanueva * José Loayza * Josue Maximo * Jorge Cisneros * Giancarlo Cabanillas | [**Ver**](#Anexo24) **Anexo N° 24:**  **Reunión con equipo desarrollo para determinar las estrategias de Automatización para** **VUCE-DVUCEPT** |
| 03 | **Reunión con Equipo de Calidad y Equipo Técnico para presentación de Observaciones** | Reunión con equipo de calidad y equipo Técnico, en donde se presenta los inconvenientes encontrados durante la revisión de los entregables de equipo consorcio. | * Jorge Cisneros * Gino Luis Chavez * Jhon Tapia * Katherine Chumpitaz * Marcos Reyes * Ruth Huapaya * Sebastian C. * Victor Verastegui * Carlos Zamora | [**Ver**](#Anexo25) **Anexo N° 25:**  **Reunión con equipo Técnico de presentación de Observaciones para el proceso de ETL para el proyecto VUCE 2 y Consorcio** |
| 04 | **Reunión Dirigido por Julio Soria hacia el equipo de Calidad, para la presentación de Mapeos Técnicos para el proyecto MR 2.0** | Con el apoyo de Julio Soria, se brindó una inducción de la estructura del documento Mapeo Técnico, artefacto compartido por el equipo veratia, para el análisis de manejo de datos, relacionado con las ejecuciones de prueba para el proyecto MR 2.0 | * Adaia Silvera * Celia Ramirez * Daniel Sanchez * Gabriela Polanco * Jorge Cisneros * Julio Soria * Ruth Huapaya * Maria Cabanillas * Gianela A. | [**Ver**](#Anexo26) **Anexo N° 26:**  **[Reunión] Dirigido por Julio Soria hacia el equipo de Calidad, para la presentación de Mapeos Tecnicos para el proyecto MR 2.0** |
| 05 | **Reunión Dirigido por Gino Chavez (lider tecnico) para la presentación del proceso ETL y Revisión del Entregable 7.2 para el Proyecto OLCE** | Para el proyecto OLCE, se convocó una primera reunión con el equipo técnico, para la revisión del entregable en el proceso ETL, con el objetivo de capacitación del proceso e identificación de defectos potenciales en el entregable. | * Jorge Cisneros, * Ruth Huapaya * Gino Chavez * Adaia Silvera * Julio Soria | [**Ver**](#Anexo27) **Anexo N° 27:**  **[Reunión] Dirigido por Gino Chavez (lider tecnico) para la presentación del proceso ETL y Revisión del Entregable 7.2 para el Proyecto OLCE** |
| 06 | **Reunión Presentación del Sistema ZEE bajo el nuevo esquema en el ambiente de Capacitación, para validación de los flujos por parte de equipo de Veratia** | Para el proyecto ZEE, se convocó reunión con el equipo Veratia, para el levantamiento de incidencias en estado Devuelto / Solucionado / Próximo entregable, para llegar a un consenso a un estado definitivo debido a que se tenía muchos retornos / no se tenía una idea clara del detalla de la incidencia. Finalmente se concretó los estados finales para su respectiva atención u omisión. | * Jorge Cisneros * Celia Ramirez * Kattia Gisela * Patricia Diaz. * Ruth Huapaya * Adaia Silvera * Gabriela Polanco * Daniel Sanchez * Luciana Burgos * Lorena * Kevin Perez | [**Ver**](#Anexo28) **Anexo N° 28:**  **[Reunión] Presentación del Sistema ZEE bajo el nuevo esquema en el ambiente de Capacitación, para validación de los flujos por parte de equipo de Veratia** |
| 07 | **Reunión Dirigido por Celia, para coordinación interna en equipo Calidad para distribución de flujos y asignación de tiempos de ejecución para el proyecto ZEE** | Por encargo de Ruth, se realizó una reunión para establecer un tiempo de ejecución para cada uno de los flujos del proyecto ZEE, considerando el expertice de cada analista propietario del proceso de ejecución, para tener un acercamiento de la ejecución. | * Daniel Sanchez * Gabriela Polanco * Jorge Cisneros * Luciana Burgos * Ruth Huapaya | [**Ver**](#Anexo29) **Anexo N° 29:**  **[Reunión] Dirigido por Celia, para coordinación interna en equipo Calidad para distribución de flujos y asignación de tiempos de ejecución para el proyecto ZEE** |
| 08 | **Reunión Ejecución exploratoria en equipo del nuevo despliegue del proyecto ZEE en el nuevo ambiente de Capacitación** | Reunion Moderado por Celia, se procede a ejecutar pruebas de flujos básicos del sistema ZEE en el ambiente de capacitación para identificar posibles incidencias e inconsistencias en el flujo en equipo de trabajo. | * Jorge Cisneros * Celia Ramirez * Daniel Sanchez * Gabriela Polanco | [**Ver**](#Anexo30) **Anexo N° 30:**  **[Reunión] Ejecución exploratoria en equipo del nuevo despliegue del proyecto ZEE en el nuevo ambiente de Capacitación** |
| 09 | **Presentación de funcionalidad del Sistema MR 2.0 en ambiente desarrollo para explicación del sistema y levantamiento de consultas.** | Se realizó una reunión de presentación de la nueva versión operativa del Sistema MR 2.0, en los ambientes de desarrollo, cuya presentación involucra sección Funcional, no funcional y técnica, seguido a ellos se realizó las consultas correspondientes incluyendo consultas relacionadas a la documentación entregada en fechas posteriores. | * Jorge Cisneros * Jose Pulido * Juan Jose C. * Liz Ordoñez * Luis Enrique P. * Malthos Cordova * Calderón Jimenez * Rhony Arévalo * Rolando Chavez * Ronald C. * Ruth Huapaya * Stephanie Alva * Zurta Martinez * Daniel Sanchez, | [**Ver**](#Anexo31) **Anexo N° 31:**  **[Reunión] Presentación de funcionalidad del Sistema MR 2.0 en ambiente desarrollo para explicación del sistema y levantamiento de consultas.** |
| 10 | **Reunión QA con Kattia Gisela para levantamiento de dudas y consultas respecto a funcionalidades de sistema ZEE** | La reunión con Kattia, apoyó el proceso de certificación del equipo de calidad para aclarar las reglas de negocio que el Sistema ZEE comprende debido que las pruebas han sido de carácter lineal y secuencia, con leve comprensión de la necesidad real del proceso, con el apoyo de Kattia se pudo liberar consultas relacionado a las reglas del negocio. | * Marcos Reyes * Patricia Diaz * Daniel Sanchez * Ruth Huapaya * Celia Ramirez * Katia Gisela * Jorge Cisneros | [**Ver**](#Anexo32) **Anexo N° 32:**  **[Reunion] Reunion QA con Kattia Gisela para levantamiento de dudas y consultas respecto a funcionalidades de sistema ZEE** |
| 11 | **Categorización de las oportunidades de mejora ZEE** | Reunión del equipo QA, con el equipo de Veratia, para levantamiento y asignación de estado de incidencias reportadas en los excel. Se coordinó y explicó la característica de la incidencia para su respectivo levantamiento (o si aplica o no aplica o pasa a una siguiente fase) para el proyecto ZEE. | * Jorge Cisneros * Celia Ramirez * Daniel Sanchez * Gabriela Polanco * Gianella Arotuma * Liz Ordoñez * Marco Reyes * Julio Soria * Ruth Huapaya * Adaia Silvera * Maria Lourdes * Maria Luisa * Patricia Diaz | [**Ver**](#Anexo33) **Anexo N° 33:**  **[Reunión] Categorización de las oportunidades de mejora ZEE** |
| 12 | **Reunión de Capacitación JMETER, con Miguel Angel, Adaia Silvera para la utilización de la herramienta para prueba no funcional** | Se coordinó con Ruth Huapaya una sesión con Miguel Angel del área de Desarrollo, para el apoyo de inducción para el uso de la herramienta Jmeter (pruebas no funcionales) en conjunto con Adaia Silvera, para demostrar pruebas de carga, stress, pruebas API. | * Jorge Cisneros * Ruth Huapaya * Adaia Silvera * Miguel Angel | [**Ver**](#Anexo34) **Anexo N° 34:**  **[Reunión] Inducción de JMETER, pruebas no funcionales para el manejo de la herramienta con Miguel Angel del área desarrollo** |

1. **RECOMENDACIONES**

* Como recomendación para este periodo, se aconseja que se implemente un repositorio de conocimiento (algo así como un confluence), que apoyo a los colaboradores el crecimiento / alineamientos tanto personal como profesionalmente de esta manera el colaborador podrá reducir la curva de aprendizaje para el proceso y apoyar en actividades relativamente innovadoras como desarrollo de automatizaciones y pruebas de rendimiento, propongo una iniciativa de compartir información para el crecimiento del personal.

Es cuanto tengo que informar, quedo de usted.

Asimismo, se adjunta Recibo de Honorarios Electrónico y Formato Conformidad de Servicio de Consultoría.

Atentamente,

****

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Jorge Daniel Cisneros Cabello**

Consultor en Aseguramiento de la Calidad de SW

Proyecto VUCE 2.0

**ANEXOS**

|  |
| --- |
| 1. **DEFINIR Y EJECUTAR LOS CASOS DE PRUEBA.** |
|  |
| **Anexo N° 01:**  **[Gestión de PPS] Análisis, Revisión, Preparación de Casos de Prueba para la HU: HU\_AU.AC.003 "Visualizar landing de Perfiles" del Proyecto [Autenticación]** |
| Se dio Análisis y Revisión de la Historia de usuario: HU\_AU.AC.003 “Visualizar landing de Perfiles” para Proyecto [Autenticación] |
|  |
| **Anexo N° 02:**  **[Gestión de PPS] Análisis, Revisión, Preparación de Casos de Prueba para la HU: HU\_GP.GP.004 "Cabecera Pie de Página" del Proyecto [Autenticación]** |
| Se dio Análisis y Revisión de la Historia de usuario: HU\_GP.GP.004 “Cabecera Pie de Página” para Proyecto [Autenticación] |
|  |
|  |
| **Anexo N° 03:**  **[Gestión de PPS] Análisis, Revisión, Preparación de Casos de Prueba para la HU: HU\_AD.CU.012 "Administrar cuenta VUCE Reniec" del Proyecto [Autenticación]** |
| Se dio Análisis y Revisión de la Historia de usuario: HU\_AD.CU.012 “Administrar cuenta Vuce Reniec” para Proyecto [Autenticación] |
|  |
| Se dio Inicio a la Preparación y Finalización Casos de Prueba (Potenciales) en base al HU\_AD.CU.012 “Administrar Cuenta VUCE Reniec” [Autenticación] |
|  |
|  |
| **Anexo N° 04:**  **[Gestión de IPS] Ejecución de Pruebas, Registro de defectos para la PPS y HU: GS.RS.003 "Formato General para el registro de la Solicitud" del Proyecto [MR 2.0]** |
| Inicio en Atención de la asignación para el analisis y preparación de pruebas (Sistema y Documentación) para el proceso: HU\_GP.GS.003 “Formato General para el registro de la Solicitud” para Proyecto [MR 2.0] |
|  |
| Actividad de Ejecución de pruebas tomando de apoyo los documentos base PPS y HU: HU\_GP.GS.003 “Formato General para el registro de la Solicitud” para Proyecto [MR 2.0] |
|  |
|  |
| **Anexo N° 05:**  **[Prueba Exploratoria] Ejecución de pruebas exploratorias para la el nuevo despliegue de SISTEMA ZEE 6.2 en el ambiente de CAPACITACION** |
| Inicio de Atención de ejecución de pruebas exploratorias en base a la asignación via mail - Para el Proyecto ZEE en la versión 6.2 y en el nuevo ambiente de Capacitación |
|  |
|  |
|  |
| **Anexo N° 06:**  **[Ejecución de Prueba y Preparación de Data] Preparación data base para ser utilizado en pruebas generales del equipo de Calidad, para el SISTEMA ZEE 6.2 en el ambiente de CAPACITACION** |
| Inicio de Atención de ejecución de pruebas y elaboración de data, en especial generación de alertas/notificaciónes - Para el Proyecto ZEE en la versión 6.2 y en el nuevo ambiente de Capacitación |
|  |
|  |
| **Anexo N° 07:**  **[Ejecución de Prueba] Atención de Ejecución de pruebas Flujo General de creación de SUCE con Entidad IPEN bajo el sistema MR 2.0** |
| Inicio de Atención de ejecución de pruebas en un flujo General - Para el Proyecto MR 2.0, generación de nueva SUCE para la entidad IPEN en TUPA 16 |
|  |
|  |
| **Anexo N° 08:**  **[Prueba Exploratoria] Validación del entorno de Base de Datos en Postgre de consume el sistema MR 2.0, en paralelo a la ejecución de pruebas exploratorias** |
| Validación a nivel técnico de los registros de datos que consume el sistema MR 2.0 para corroboración de los datos, en base a la inducción brindada con el documento de Mapeo Técnico. |
|  |
|  |
| 1. **REALIZAR Y DOCUMENTAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD FUNCIONAL DE LOS PRODUCTOS ENCARGADOS POR EL LÍDER TÉCNICO.** |
| **Anexo N° 09:**  **[Gestión de PPS] Reporte de Defecto en base al análisis para la HU: HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Página" del Proyecto [Autenticación]** |
| Registro de Incidencias y reparación del comunicado al funcional responsable, para su respectivo feedback, durante la etapa de elaboración del PPS, en base al análisis del artefacto HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Página" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
|  |
| **Anexo N° 10:**  **[Gestión de PPS] Reporte de Defecto en base al análisis para la HU: HU\_AU.GA.003 "Registrar Funcionario que ya tiene Cuenta VUCE" del Proyecto [Autenticación]** |
| Registro de Incidencias y reparación del comunicado al funcional responsable, para su respectivo feedback, durante la etapa de elaboración del PPS, en base al análisis del artefacto HU\_AU.GA.003 "Registrar funcionario que ya tiene Cuenta Vuce" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
|  |
| **Anexo N° 11:**  **[Gestión de PPS] Reporte de Defecto y Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce Reniec" del Proyecto [Autenticación]** |
| Registro de Incidencias y reparación del comunicado al funcional responsable, para su respectivo feedback, durante la etapa de elaboración del PPS, en base al análisis del artefacto HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
|  |
| **Anexo N° 12:**  **Validación de entregables: Manuales de Usuario, Cartillas de Usuario y Video tutoriales por el equipo Veratia para el Proyecto OLCE** |
| De acuerdo a lo solicitado por Ruth, se realiza la verificación en presencial y contenido de los entregables enviados por el equipo de Veratia para el proyecto OLCE |
|  |
|  |
| **Anexo N° 13:**  **[Gestión de IPS] Registro de defectos durante ejecución para la PPS y HU: GS.RS.003 "Formato General para el registro de la Solicitud" del Proyecto [MR 2.0]** |
| Registro de incidencias encontradas durante la etapa de ejecución y en la elaboración de IPS de HU\_GS.RS.003 Formato general para el registro de la solicitud para el Proyecto [MR 2.0] |
|  |
| **Anexo N° 14:**  **[Registro de Ejecución] Etapa de Ejecución y reporte de las pruebas, para el SISTEMA ZEE 6.2 en el ambiente de CAPACITACION** |
| Consumiendo la preparación de la data, se procede a ejecutar y registrar las evidencias del paso a paso de las pruebas. |
|  |
|  |
| **Anexo N° 15:**  **[Registro de Incidencias] Documentación de Resultados en base a la ejecución, para el SISTEMA ZEE 6.2 en el ambiente de CAPACITACION** |
| Reporte de Incidencias encontradas durante la ejecución de la funcionalidad de Notificaciones y Alertas para el Sistema ZEE 6.2 apuntando al ambiente de Capacitación. |
| Ruta:https://minceturgobpe.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ga=1&isAscending=true&id=%2FShared%20Documents%2FVUCE2%2FCalidad%2FProyecto%20ZEE%2F24%2E%20Entregable%204%2E6%2E2%20ZEE%20%2D%20CAPACITACION&sortField=Modified&viewid=fdaf29ee%2D1dbc%2D43a5%2D800e%2Dcc2923a5d4d4 |
|  |
|  |
| 1. **REPORTAR E INFORMAR LÍDER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS.** |
| **Anexo N° 16:**  **[Gestión de PPS] Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AU.GA.003 "Registrar funcionario que ya tiene Cuenta Vuce" del Proyecto [Autenticación]** |
| Generación de Informe y Reporte de finalización de desarrollo del Artefacto de PPS en base a la HU\_AU.GA.003 "Registrar Funcionario que ya tiene Cuenta Vuce" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
|  |
| **Anexo N° 17:**  **[Gestión de PPS] Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Pagina" del Proyecto [Autenticación]** |
| Generación de Informe y Reporte de finalización de desarrollo del Artefacto de PPS en base a la HU\_AU.AC.004 "Cabecera Pie de Página" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
|  |
| **Anexo N° 18:**  **[Gestión de PPS] Análisis, Revisión, Preparación de Casos de Prueba, Reporte de Defecto y Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce" del Proyecto [Autenticación]** |
| Generación de Informe y Reporte de finalización de desarrollo del Artefacto de PPS en base a la HU\_AD.CU.012 "Administrar Cuenta Vuce Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
|  |
| **Anexo N° 19:**  **[Reporte de Resultado] Envío de progreso de la generación de data para las Notificaciones y Alertas para el proyecto ZEE, en el ambiente de Capacitación.** |
| Informe y Reporte del progreso de la preparación de la información para Alertas y Notificaciones que será utilizados para distintos tipos de casos de prueba para el proyecto ZEE |
|  |
|  |
| **Anexo N° 20:**  **Reporte de resultado de los entregables: Manuales de Usuario, Cartillas de Usuario y Video tutoriales por el equipo Veratia para el Proyecto OLCE** |
| Como reporte de información al Lider de calidad, se envía el resultado final del análisis (con documento adjunto) de la verificación presencial y contenido de los entregables enviados por el equipo de Veratia para el proyecto OLCE |
|  |
|  |
| **Anexo N° 21:**  **[Gestión de PPS] Generación de Reporte en base al para la HU: HU\_AU.CV.007 "Crear Cuenta VUCE paso 2 Datos Usuario Reniec" del Proyecto [Autenticación]** |
| Generación de Informe y Reporte de finalización de desarrollo del Artefacto de PPS en base a la HU\_AU.CV.007 "Crear Cuenta VUCE paso 2 Datos Usuario Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
|  |
| 1. **OTRAS ACTIVIDADES QUE LE DESIGNE EL ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y/O EL COORDINADOR TÉNICO DEL PROYECTO.** |
| **Anexo N° 22:**  **[Gestión de PPS] Informar al Analista Funcional de Defectos en base al para la HU: HU\_AU.CV.007 "Crear Cuenta Vuce Paso 2 Datos Usuario Reniec" del Proyecto [Autenticación]** |
| Registro de Incidencias y reparación del comunicado al funcional responsable, para su respectivo feedback, durante la etapa de elaboración del PPS, en base al análisis del artefacto HU\_AU.CV.007 "Crear Cuenta VUCE paso 2 Datos Usuario Reniec" para el proyecto [Autenticación] |
|  |
| **Anexo N° 23:**  **[Reunion] Daily Scrum entre el equipo QA** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 24:**  **Reunión con equipo desarrollo para determinar las estrategias de Automatización para** **VUCE-DVUCEPT** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 25:**  **Reunión con equipo Técnico de presentación de Observaciones para el proceso de ETL para el proyecto VUCE 2 y Consorcio** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 26:**  **[Reunión] Dirigido por Julio Soria hacia el equipo de Calidad, para la presentación de Mapeos Tecnicos para el proyecto MR 2.0** |
|  |
| **Anexo N° 27:**  **[Reunión] Dirigido por Gino Chavez (lider tecnico) para la presentación del proceso ETL y Revisión del Entregable 7.2 para el Proyecto OLCE** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 28:**  **[Reunión] Presentación del Sistema ZEE bajo el nuevo esquema en el ambiente de Capacitación, para validación de los flujos por parte de equipo de Veratia** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 29:**  **[Reunión] Dirigido por Celia, para coordinación interna en equipo Calidad para distribución de flujos y asignación de tiempos de ejecución para el proyecto ZEE** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 30:**  **[Reunión] Ejecución exploratoria en equipo del nuevo despliegue del proyecto ZEE en el nuevo ambiente de Capacitación** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 31:**  **[Reunión] Presentación de funcionalidad del Sistema MR 2.0 en ambiente desarrollo para explicación del sistema y levantamiento de consultas.** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 32:**  **[Reunion] Reunion QA con Kattia Gisela para levantamiento de dudas y consultas respecto a funcionalidades de sistema ZEE** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 33:**  **[Reunión] Categorización de las oportunidades de mejora ZEE** |
|  |
|  |
| **Anexo N° 34:**  **[Reunión] Inducción de JMETER, pruebas no funcionales para el manejo de la herramienta con Miguel Angel del área desarrollo** |
|  |